Anexă la H.G. nr.         /2016

CARACTERISTICI  PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Sala Sport Polivalentă – 5000 locuri”

TITULAR:		Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

BENEFICIAR:	Unitatea Administrativ Teritorială Constanța

Compania Națională de Investiții "CNI" SA- pe perioada realizării investiției

AMPLASAMENT:	B-dul Aurel Vlaicu, nr. 254, zona Badea Cârțan, Municipiul Constanța

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)			mii lei			96.718

(în preţuri valabile la 12.11.2015; 1 Euro=4, 4398 lei)

din care:

- construcții – montaj						mii lei			65.323

- Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. S.A.		mii lei			83.088

din care:

- construcții – montaj						mii lei			54.759

- Eșalonarea investiției	INV/C+M

- Anul I        					        	mii lei 		      	38.000								mii lei		        	26.000

- Anul II      						mii lei                  	38.000								mii lei		        	26.000

- Anul III        						mii lei 		     	20.718								mii lei		        	13.323

- Capacități:

- Suprafață desfășurată					mpAd			18.500

- Locuri în tribună						nr.			5.000

- Durata de realizare a investiției 					luni			27

FACTORI DE RISC

Lucrările de intervenție se vor proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013 cu modificările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de la bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale Constanța în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, precum și din alte surse legal constituite.